Приложение N 4

к Порядку о предоставления субсидий

бюджетам муниципальных районов,

городских округов

Республики Башкортостан

на софинансирование проектов

развития общественной инфраструктуры,

основанных на местных инициативах

ОТЧЕТ

о реализации проекта развития общественной инфраструктуры,

основанного на местных инициативах

Наименование проекта:

Ремонт дорог д. Сакатово Бакалинского района Республики Башкортостан

1. Населенный пункт/ТОС, ТСЖ, уличный комитет:

д. Сакатово

2. Поселение/район городского округа:

Администрация сельского поселения Камышлытамакский сельсовет

3. Муниципальный район/городской округ:

Бакалинский район Республики Башкортостан

4. Сведения об объемах финансирования проекта, рубли

| Наименование | План | Факт | % | Разница между плановыми и фактическими затратами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая стоимость проекта (с учетом неденежного вклада) |  |  | 100 |  |
| Денежные вклады сторон, всего: | 1450000,00 | 1450000,00 | 100 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| бюджет Республики Башкортостан | 1000000,00 | 1000000,00 | 100 |  |
| местный бюджет | 150000,00 | 150000,00 | 100 |  |
| вклад населения в денежной форме | 150000,00 | 150000,00 | 100 |  |
| другие внебюджетные источники (спонсоры) | 150000,00 | 150000,00 | 100 |  |
| Неденежные вклады сторон, всего: |  |  | 100 |  |
| вклад населения в неденежной форме | 50000 | 50000 | 100 |  |
| вклад спонсоров в неденежной форме | 50000 | 50000 | 100 |  |

5. Число конкурсных процедур, проведенных в рамках проекта: 1 .

Данные по проведенным конкурсным процедурам приводятся в приложении к настоящему отчету.

6. Описание вклада в проект в неденежной форме.

6.1. Население:

Скашивание травы и уборка территории. Очистка и перевозка мусора трактором МТЗ-82 с тележкой

6.2. Спонсоры (организации и другие внебюджетные источники):

Подготовка траншеи под водоотводные трубы экскаватором VOLVO. Разработка грунта с перемещением до 10м. бульдозером

7. Сведения об итогах реализации проекта.

7.1. Объект, включенный в проект, завершен полностью, частично (подчеркнуть).

7.2. Если проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

8. Создано рабочих мест:

временных, в ходе реализации проекта - _______ чел.;

новых, для обеспечения устойчивости объекта - _______ чел.;

9. Дата

начала осуществления проекта – 17.08.2017____ г.

ввода объекта в эксплуатацию – 24.09.2017          г.

10. Основные проблемы, с которыми столкнулись поселение, (муниципальный район, городской округ) и инициативная группа в ходе реализации проекта:

┌┐ низкое качество технической документации

└┘

┌┐ трудности с отбором и контрактованием подрядчика

└┘

┌┐ недобросовестный подрядчик

└┘

┌┐ недостаточно времени для качественного выполнения работ

└┘

неблагоприятные погодные условия

┌┐ несвоевременная поставка закупленного оборудования

└┘

┌┐ трудности с отбором и контрактованием строительного надзора

└┘

┌┐ низкое качество строительного надзора

└┘

┌┐ прочее (описать)

└┘

________________________________________________________________________

11. Основные извлеченные из проекта уроки (что бы еще стоило учесть, что сделать по-другому, кого привлечь дополнительно):

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

12. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и спонсоров в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава администрации

сельского поселения Камышлытамакский сельсовет

муниципального района Бакалинский район

Республики Башкортостан

Раянов Илшат Ахатович               ____________         ___________________

Ф.И.О.                                                                       подпись

Председатель инициативной группы

Мухаметов Ринат Фахраевич                                      ___________________

Ф.И.О.                                                                        подпись

Дата