Приложение № 4

к Порядку предоставления субсидий

бюджетам муниципальных районов,

городских округов

Республики Башкортостан

на софинансирование проектов

развития общественной инфраструктуры,

основанных на местных инициативах

ОТЧЕТ

о реализации проекта развития общественной инфраструктуры,

основанного на местных инициативах

Наименование проекта: Капитальный ремонт детского сада с.Камышлытамак с заменой кровли, окон и входных дверей

1. Населенный пункт / ТСЖ, ТОС, уличный комитет, совет МКД: с.Камышлытамак.

2. Поселение / район городского округа: Сельское поселение Камышлытамакский сельсовет .

3. Муниципальный район / городской округ:

Бакалинский район.

4. Сведения об объемах финансирования проекта, рубли

| Наименование | План | Факт | % | Разница между плановыми и фактическими затратами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая стоимость проекта (с учетом неденежного вклада) | 1012600 | 1012600 | 100 |  |
| Денежные вклады участников – всего, | 888600 | 888600 | 100 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| бюджет Республики Башкортостан | 612800 | 612800 | 100 |  |
| местный бюджет | 92000 | 92000 | 100 |  |
| вклад населения в денежной форме  | 91900 | 91900 | 100 |  |
| организации и другие внебюджетные источники (спонсоры) | 91900 | 91900 | 100 |  |
| Неденежные вклады участников – всего, | 124000 | 124000 | 100 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| вклад населения в неденежной форме | 62000 | 62000 | 100 |  |
| вклад спонсоров в неденежной форме | 62000 | 62000 | 100 |  |

5. Число конкурентныхпроцедур, проведенных в рамках проекта: 1.

Данные по проведенным конкурентным процедурам приводятся в приложении к настоящему отчету.

6. Описание вклада в проект в неденежной форме.

6.1. Население: Демонтаж старых оконных блоков и блоков дверей. Уборка строительного мусора после выполнения работ.

6.2. Спонсоры (организации и другие внебюджетные источники ): Предоставление досок для усилении обрешетки крыши детского сада. Предоставление техники для уборки территории.

7. Сведения об итогах реализации проекта.

7.1. Объект, включенный в проект, завершен полностью.

(полностью, частично)

7.2. Если проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

8. Создано рабочих мест:

временных (в ходе реализации проекта) –\_\_\_0\_\_\_ чел.;

новых(по итогам реализации проекта)– \_\_0\_\_\_ чел.

9. Дата:

начала осуществления проекта –\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.;

ввода объекта в эксплуатацию –\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

10. Основные проблемы, с которыми столкнулись поселение (муниципальный район, городской округ) и инициативная группа в ходе реализации проекта:

**[ ]**  низкое качество технической документации

**[ ]**  трудности с отбором и контрактованием подрядчика

**[ ]**  недобросовестный подрядчик

**[ ]**  недостаточно времени для качественного выполнения работ

**[ ]**  неблагоприятные погодные условия

**[ ]**  несвоевременная поставка закупленного оборудования

**[ ]** трудности с отбором и контрактованием строительного надзора

**[ ]**  низкое качество строительного надзора

**[ ]**  прочее (описать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11. Основные извлеченные из проекта уроки (что бы еще стоило учесть, что сделать по-другому, кого привлечь дополнительно): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

12. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и спонсоров в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Администрации

муниципального района (городского округа) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Республики Башкортостан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф.И.О.) (подпись)

Председатель инициативной группы

Багаутдинова И.З. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф.И.О.) (подпись)

Дата