Приложение N 4

к Порядку о предоставления субсидий

бюджетам муниципальных районов,

городских округов

Республики Башкортостан

на софинансирование проектов

развития общественной инфраструктуры,

основанных на местных инициативах

ОТЧЕТ

о реализации проекта развития общественной инфраструктуры,

основанного на местных инициативах

Наименование проекта:

Ремонт системы водоснабжения деревни Устюмово Бакалинского района Республики Башкортостан

1. Населенный пункт/ТОС, ТСЖ, уличный комитет:

д.Устюмово

2. Поселение/район городского округа:

Администрация сельского поселения Камышлытамакский сельсовет

3. Муниципальный район/городской округ:

Бакалинский район Республики Башкортостан

4. Сведения об объемах финансирования проекта, рубли

| Наименование | План | Факт | % | Разница между плановыми и фактическими затратами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая стоимость проекта (с учетом неденежного вклада) |  |  |  |  |
| Денежные вклады сторон, всего: | 1040340,00 | 1040340,00 | 100 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| бюджет Республики Башкортостан | 704340,00 | 704340,00 | 100 |  |
| местный бюджет | 112000,00 | 112000,00 | 100 |  |
| вклад населения в денежной форме | 112000,00 | 112000,00 | 100 |  |
| другие внебюджетные источники (спонсоры) | 112000,00 | 112000,00 | 100 |  |
| Неденежные вклады сторон, всего: |  |  | 100 |  |
| вклад населения в неденежной форме | 67900,00 | 67900,00 | 100 |  |
| вклад спонсоров в неденежной форме | 79400,00 | 79400,00 | 100 |  |

5. Число конкурсных процедур, проведенных в рамках проекта: 1 .

Данные по проведенным конкурсным процедурам приводятся в приложении к настоящему отчету.

6. Описание вклада в проект в неденежной форме.

6.1. Население:

- Участие на субботниках  при рытье траншеи и засыпке новых труб, где необходимо будет ручной труд, и в благоустроительных работах после земляных работ

- Предоставление техники трактор МТЗ-82 с тележкой  для очистки территории,    подготовки площадки для размещения строительных материалов

6.2. Спонсоры (организации и другие внебюджетные источники):

- Предоставление техники трактора МТЗ-1221 с тележкой  для очистки территории, подготовки площадки для размещения строительных материалов.

- Полиэтиленовые трубы диаметром 90 длиной 100 м.

- Бетонные кольца с крышкой на один колодец.

- Задвижки чугунные диаметром 90 .

7. Сведения об итогах реализации проекта.

7.1. Объект, включенный в проект, завершен полностью, частично (подчеркнуть).

7.2. Если проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

____________________________________________________________________________

8. Создано рабочих мест:

временных, в ходе реализации проекта - _______ чел.;

новых, для обеспечения устойчивости объекта - _______ чел.;

9. Дата

начала осуществления проекта – 30.07.2019____ г.

ввода объекта в эксплуатацию – 11.11.2019          г.

10. Основные проблемы, с которыми столкнулись поселение, (муниципальный район, городской округ) и инициативная группа в ходе реализации проекта:

┌┐ низкое качество технической документации

└┘

┌┐ трудности с отбором и контрактованием подрядчика

└┘

┌┐ недобросовестный подрядчик

└┘

┌┐ недостаточно времени для качественного выполнения работ

└┘

неблагоприятные погодные условия

┌┐ несвоевременная поставка закупленного оборудования

└┘

┌┐ трудности с отбором и контрактованием строительного надзора

└┘

┌┐ низкое качество строительного надзора

└┘

┌┐ прочее (описать)

└┘

Несвоевременное выполнение работ (с опозданием на 1 месяц)________

11. Основные извлеченные из проекта уроки (что бы еще стоило учесть, что сделать по-другому, кого привлечь дополнительно):

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

12. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и спонсоров в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава администрации

сельского поселения Камышлытамакский сельсовет

муниципального района Бакалинский район

Республики Башкортостан

Раянов Илшат Ахатович               ____________         ___________________

Ф.И.О.                                                                       подпись

Председатель инициативной группы

Хабибуллина Зинфера Абузаровна                                      ___________________

Ф.И.О.                                                                        подпись

Дата