Администрация сельского поселения Камышлытамакский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2022 года № 28

О проведении месячника по экологическому оздоровлению благоустройству населенных пунктов сельского поселения Камышлытамакский сельсовет

В целях дальнейшего улучшения санитарно-экологического состояния населенных пунктов, повышения активности населения в благоустроительных работах администрация сельского поселения Камышлытамакский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Объявить на территории сельского поселения с 12 апреля по 12 июня 2022 года погода месячник по санитарно-экологическому оздоровлению, очистке, благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов.

1. Провести и организовать в рамках месячника экологические субботники по очистке, благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов.
2. С целью широкого вовлечения трудовых коллективов, населения к благоустроительным работам практиковать проведение традиционных чистых санитарных дней, тематические конкурсы «Лучший двор», «Лучший дом» и другие.

3.Для руководства ходом месячника по благоустройству и координации осуществления намеченных мероприятий образовать организационный комитет в следующем составе:

Руководитель:

Раянов И.А. - глава сельского поселения,

Члены:

Биктимирова Р.М. - управляющий делами администрации;

Хайруллин А.М. - председатель СПК "Устюм"(по согласованию);

Гимаева Л.Х.- директор школы (по согласованию);

Биктимиров Р.М.- методист сельского клуба(по согласованию);

Шамсутдинова Р.А. – фельдшер д.Устюмово(по согласованию);

Багаутдинова И.З.- старший воспитатель детского сада(по согласованию).

4. Утвердить план основных мероприятий по благоустройству населенных пунктов на 2022 год согласно приложению.

5. Рекомендовать руководителям учреждений всех форм собственности, расположенных на территории сельского поселения осуществить мероприятия по активному участию своих коллективов в экологических субботниках и чистых санитарных днях по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния населенных пунктов, приведению в надлежащий порядок рабочих мест, производственных помещений и закрепленных территорий, объектов социальной инфраструктуры, общественных зданий и сооружений, стадионов и парков в весенне-летний период 2022 года.

6. Привлекать к благоустроительным работам актив, депутатов Совета, старост населенных пунктов, женсовет и Совет ветеранов.

7. Поручить управляющей делами вести постоянный учет реализации мероприятий по благоустройству на территории сельского поселения и организовать своевременное представление соответствующей информации в администрацию муниципального района.

8. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации И.А. Раянов

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения

Камышлытамакский сельсовет

муниципального района

Бакалинский район

Республика Башкортостан

№28 от 12 апреля 2022 года

План мероприятий

по благоустройству населенных пунктов

сельского поселения Камышлытамакский сельсовет на 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Дата | Ответственные | Отметка о выполнении |
| 1 | Проведение сходов граждан, доведение до каждого домовладельца правил благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов | постоянно | Администрация СП, оргкомитет |  |
| 2 | Ремонт и благоустройство водозаборных колонок. Покраска и ремонт беседок. | Май, июнь | Администрация СП, оргкомитет |  |
| 3 | Работа по благоустройству зданий и территорий бюджетных учреждений | апрель, май | Руководители бюджетных учреждений |  |
| 4 | Грейдерование улиц с песчано-гравийным покрытием | май | Администрация сельского поселения |  |
| 5 | Очистка кладбищ всех населенных пунктов от мусора, старовозрастных деревьев и сухостоя | апрель, май | Администрация СП, оргкомитет, население |  |
| 6 | Очистка и озеленение территории памятника | апрель | Администрация СП, оргкомитет, бюджетные учреждения |  |
| 7 | Посадка саженцев деревьев на территории Парка Победы и на территории бюджетных учреждений | апрель, май | Администрация СП, оргкомитет, бюджетные учреждения |  |
| 8 | Очистка придорожных лесопосадок от мусора, вырубка сухостойных деревьев и кустарников по трассе Туймазы-Бакалы | апрель, май | Администрация СП, оргкомитет, бюджетные учреждения |  |
| 9 | Благоустройство родников и фонтана | апрель, май | Администрация СП, оргкомитет, бюджетные учреждения |  |
| 10 | Выявление и уборка очагов несанкционированных свалок, установка предупреждающих, запрещающих табличек | май | Администрация СП, оргкомитет |  |
| 11 | Проведение ямочного ремонта дорог | май | Администрация СП |  |
| 12 | Приведение в порядок придорожных заборов | май | Администрация СП, оргкомитет, хозяева земельных участков |  |
| 13 | Выдача предписаний на удаление техники, строительных материалов с улиц населенных пунктов | апрель | Администрация СП, оргкомитет |  |
| 14 | Выдача предписаний на содержание собак на привязи | апрель | Администрация СП, оргкомитет |  |
| 15 | Совместно с соответствующими службами(выигравшими тендер) провести отлов бродячих собак | апрель, май | Администрация СП, оргкомитет |  |
| 16 | Разведение цветочных клумб возле бюджетных учреждений |  | Администрация СП, оргкомитет |  |
| 17 | Ремонт изгороди по адресу д.Устюмово ( забор перед сельским клубом) | май | Администрация СП, оргкомитет |  |
| 18 | Снос ветхих строений | май | Администрация СП, оргкомитет |  |
| 19 | Определить и довести до участников субботников местоположение пунктов выдачи необходимого инвентаря для них с указанием адресов административного здания сельского поселения | апрель | Администрация СП, оргкомитет |  |